АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПАНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2023 года № 8

сл. Копаная 1-я

О внесении изменений в постановление администрации Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 11.11.2021 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта»» на 2022-2027 годы»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации Копанянского сельского поселения от 14.10.2013 № 32 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Копанянского сельского поселения» (в редакции пост. от 26.12.2016 № 109, от 09.02.2021 № 11), и в целях повышения эффективности расходов бюджета Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 11.11.2021 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области    «Развитие дорожного хозяйства и транспорта»» на 2022-2027 годы» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области  «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы», изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования в официальном издании органов местного самоуправления Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Копанянского

сельского поселения  		                                                  В.Т. Чишко

Приложение

к постановлению администрации

Копанянского сельского поселения

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2023г. № 8

«Утверждена

постановлением администрации

Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от 11.11.2021 года № 55

Муниципальная программа

Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Выделение подпрограмм в рамках муниципальной программы не предусмотрено. Основное мероприятие 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Основное мероприятие 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Цель муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Копанянского сельского поселения, сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям; - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Копанянского сельского поселения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022–2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета народных депутатов Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области о бюджете на очередной финансовый год. Могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, а также межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на основании соглашений о передаче полномочий. Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 6502,0 тыс. рублей, в том числе: Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет. 2022; 399,4; 399,4. 2023; 2154,2; 1221,2; 933,0. 2024; 1013,0; 1013,0. 2025; 1132,0; 1132,0. 2026; 902,0; 902,0. 2027; 902,0; 902,0. |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы.

1.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетом муниципальной программы является создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области

В числе приоритетов муниципальной политики определены следующие направления:

- обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения;

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.2 Цели в сфере реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог,

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в автоавариях, защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение качества транспортного обслуживания населения Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области.

1.3 Задачи в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы решаются следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Копанянского сельского поселения, сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Копанянского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2022 по 2027 год (в один этап).

Раздел 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3.  Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4.  Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников, а также межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на основании соглашений о передаче полномочий на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» отражено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Копанянского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального

района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2. | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Копанянского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Копанянского сельского

поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Мероприятие 1.1 Очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах, установка дорожных знаков | 2022-2027 годы | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжем состоянии путем содержания дорог и сооружений на них |
|  |  | Мероприятие 1.2 Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрошивания и других дефектов) дорожных покрытий, срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин | 2022-2027 годы | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Мероприятие 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, участки дорог подлежащие ремонту определяются на основании дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим ремонта | 2022-2027 годы | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, соответствующей нормативным требованиям, за счет ремонта автомобильных дорог |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятие 1.1 Комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги | 2022-2027 годы | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Копанянского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта»  на 2022-2027 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожного хозяйства и транспорта | всего | 6502,0 | 399,4 | 2154,2 | 1013,0 | 1132,0 | 902,0 | 902,0 |
|  |  | в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Копанянского сельского поселения | 6502,0 | 399,4 | 2154,2 | 1013,0 | 1132,0 | 902,0 | 902,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 3044,7 | 0,0 | 531,7 | 513,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  | в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Копанянского сельского поселения | 3044,7 | 0,0 | 531,7 | 513,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2235,5 | 399,4 | 400,1 | 500,0 | 532,0 | 202,0 | 202,0 |
|  |  | в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Копанянского сельского поселения | 2235,5 | 399,4 | 400,1 | 500,0 | 532,0 | 202,0 | 202,0 |
| Основное мероприятие 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 1222,4 | 0,0 | 1222,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Копанянского сельского поселения | 1222,4 | 0,0 | 1222,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

Копанянского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета

Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожного хозяйства и транспорта | всего, в том числе: | 6502,6 | 399,4 | 2154,2 | 1013,0 | 1132,0 | 902,0 | 902,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1221,2 | 0,0 | 1221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5281,4 | 399,4 | 933,0 | 1013,0 | 1132,0 | 902,0 | 902,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 3044,7 | 0,0 | 531,7 | 513,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3044,7 | 0,0 | 531,7 | 513,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 2235,5 | 399,4 | 400,1 | 500,0 | 532,0 | 202,0 | 202,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2235,5 | 399,4 | 400,1 | 500,0 | 532,0 | 202,0 | 202,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 1222,4 | 0,0 | 1222,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1221,2 | 0,0 | 1221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |

».